| DATA 07-10-2010 | COMMESSA Ministero della Difesa DGAT | TIPO MACCHINA RH 15/48 AC -ANT | MATRICOLA 173310 | FOGLIO 1 di 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| N° | FASE | H/N | CQ XXXXXX | H/N | CQ UTT | DOC DA PRODURRE | R | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Controllo componenti e assemblaggio carpenteria: controllo pulizia, assemblaggio con scocca, zavorra, cofani, pedane, tetto di protezione. Verniciatura. | N |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Controllo componenti e assemblaggio regolazione volante: blocco regolazione, idroguida e colonnetta sterzo. | N |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Controllo componenti e assemblaggio retrotreno. Verniciatura | N |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Controllo componenti e assemblaggio piattaforma montante di sollevamento. | N |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Controllo componenti e assemblaggio pistoni montaggio raccordi oleodinamici. Verniciatura. | N |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Assemblaggio motori trazione ai riduttori Assemblaggio pompa sollevamento alla elettropompa Controllo cablaggio elettrico | N |  |  |  | Scheda configurazione SQ 07.03-5 | R |  |
| 7 | Preparazione materiale oleodinamico e pre-assiemaggi | N |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Montaggio dei seguenti componenti nella carpenteria: - retrotreno - gruppo reg. volante - pistoni brandeggio - impianto freni | N |  |  |  | Scheda configurazione SQ 07.03-5 | R |  |

| N° | FASE | H/N | CQ XXXX | H/N | CQ UTT | DOC DA PRODURRE | R | NOTE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - particolari elettronici (impianto, cablaggi, sensori, pedaliera e display) - montante di sollevamento - tetto di protezione - batteria - cofano batteria - ruote |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Taratura impianto elettronico | H |  |  |  | Scheda di collaudo SQ 07.08-4 | R |  |
| 10 | Taratura impianto idraulico | H |  |  |  | Scheda di collaudo SQ 07.08-4 | R |  |
| 11 | Collaudo macchina | H |  |  |  | Scheda di collaudo SQ 07.08-4 Scheda di coll. Gr. Sollev. SQ 07.08-1 | R |  |
| 12 | Trasformazione di personalizzazione | H |  |  |  | Certificato di conformità rilasciato da WWWWWi Spa | R | Produttore WWWWW Spa |
| 13 | Finitura macchina | H |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Collaudo funzionale e documentale | H |  | H |  |  |  |  |